## Slide 1
PROJET INTERNE — PRJ-2026-LOG
ERP & refonte logistique 2026
Comité de pilotage — Novembre 2025
Maison Cazaux — Cazaux & Fils Distribution SAS

## Slide 2
Pourquoi ce projet
2
• Outils actuels (tableurs non connectés) saturés par la croissance (+8 %/an).
• Saisies en double entre la logistique et la facturation.
• Taux de service à 96,2 % vs cible 97,5 % ; rotation des stocks à 41 jours.
• Besoin d'un pilotage temps réel : achats, stocks, ventes, facturation.

## Slide 3
Objectifs chiffrés
3
97,5 %
taux de service cible
38 j
rotation des stocks cible
45 j
DSO cible (vs 52 j)
T4 2026
go-live plateforme

## Slide 4
Planning prévisionnel
4
Phase | Période | Responsable
Cadrage & choix éditeur | Janv. – Févr. 2026 | T. Albert
Paramétrage | Mars – Juin 2026 | Éditeur + T. Albert
Reprise des données | Juil. – Août 2026 | S. Reynaud
Formation & bascule | Sept. – Oct. 2026 | Équipe projet
Stabilisation | Nov. – Déc. 2026 | T. Albert

## Slide 5
Budget : 160 k€ HT
5
Poste | Montant HT
Licences ERP (3 ans) | 72 000 €
Intégration & paramétrage | 58 000 €
Matériel (douchettes, serveur) | 21 000 €
Formation interne | 9 000 €
Total | 160 000 €

## Slide 6
Lancement de l'appel d'offres : janvier 2026
contact@maison-cazaux.fr • www.maison-cazaux.fr